Registro de Daily Meetings

Sprint 1 — Plataforma Cosmopolitan

| Período | 7 de septiembre — 2 de octubre de 2026 (S5–S8) |
| --- | --- |
| Participantes | Christian Cuadra, Esteban Morales, Felipe Gutiérrez(Scrum Master) |
| Frecuencia | Martes y jueves; reuniones adicionales al cierre de semana cuando fue necesario |
| Formato | Registro individual por integrante: ¿Qué hice?, ¿Qué haré?, Impedimentos |

Forma de trabajo durante el Sprint 1

Durante el Sprint 1 el equipo aplicó el formato de registro individual acordado en la Retrospectiva del Sprint 0. Las reuniones se realizaron principalmente los martes y jueves, con sesiones adicionales los viernes al cierre de las semanas de mayor carga de desarrollo. El Scrum Master (Christian Cuadra) coordinó las reuniones y registró los impedimentos.

Esteban Morales, mantuvo comunicación con Agencia Cosmopolitan a lo largo del sprint con confirmación de reuniones con 72 horas de anticipación, conforme al protocolo acordado en la Retrospectiva del Sprint 0. La Sprint Review del 27 de septiembre contó con la participación de Pía Mercado y Valentina Frías, quienes validaron el incremento.

Resumen del avance por semana

La columna "Foco de trabajo" corresponde a las actividades planificadas en la Carta Gantt; la columna "Resultado registrado" indica los hechos documentados en el sprint.

| Semana | Foco de trabajo (Carta Gantt) | Resultado registrado |
| --- | --- | --- |
| S5 — 7 al 11 sep | Modelo de base de datos; autenticación, roles y aislamiento | Conexión a Supabase y Storage S3 verificados. Login con identidad de la agencia, registro público cerrado y redirección post-login por rol. Modelo de prospectos con 6 etapas e historial de interacciones. |
| S6 — 14 al 18 sep | Autenticación y aislamiento (cont.); catálogo de planes y servicios; inicio del sitio corporativo | Catálogo administrable: 4 planes y 7 servicios reales de Cosmopolitan cargados. Formulario de cotización conectado a Supabase con validación y anti-spam. Sugerencia automática de plan por reglas. |
| S7 — 21 al 25 sep | Sitio corporativo y CMS (cont.); SEO, analítica y captación de prospectos | 2FA para administradoras. CI con GitHub Actions en verde. SEO técnico: sitemap, JSON-LD, Open Graph. Analítica con consentimiento: GA4, GTM, Meta Pixel. Modelo de BD cerrado con E-R y diccionario. Dashboard, cotizaciones y conversión prospecto a cliente. IA: diagnóstico de cotización desde el formulario. Sprint Review el 27 sep con Pía Mercado y Valentina Frías (agencia). |
| S8 — 28 sep al 2 oct | SEO, analítica y captación (cont.) | CMS del sitio completado (PC-WEB-02). Sitio responsivo validado en todos los breakpoints, sin scroll horizontal (PC-WEB-03). Corrección de 4 bugs detectados en la Sprint Review. Cierre documental del Sprint 1. |

Registros de reuniones diarias

Reunión del 09/09/2026

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué haré? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/09/2026 | Christian Cuadra | Configuré el repositorio en GitHub bajo la organización del proyecto y organicé la estructura de carpetas del proyecto. | Iniciar la app de autenticación e implementar el adaptador de allauth para cerrar el registro público. | Ninguno |
| 09/09/2026 | Esteban Morales | Revisé los documentos de alcance. Detecté diferencia entre los precios de los mockups y el PDF de la agencia. | Coordinar con el equipo la corrección de datos antes de construir las vistas de planes. | Mockups con precios distintos al PDF. Se decide usar siempre el documento de alcance como fuente de verdad. |
| 09/09/2026 | Felipe Gutiérrez | Conecté Supabase y verifiqué la extensión pgvector activa. Probé subida y descarga de archivos en el bucket cosmopolitan-media. | Diseñar el modelo base TenantModel para el aislamiento entre clientes. | Ninguno |

Reunión del 11/09/2026

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué haré? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/09/2026 | Christian Cuadra | Implementé el login con identidad de la agencia. Cerré el registro público. Redirección post-login operativa según rol. | Crear las tablas del catálogo de planes, tipos de entregable y servicios. | Ninguno |
| 11/09/2026 | Esteban Morales | Comuniqué al equipo los datos reales de los planes y actualicé las vistas con los 4 planes de Cosmopolitan. | Coordinar validación de datos con la agencia. | Ninguno |
| 11/09/2026 | Felipe Gutiérrez | Diseñé el modelo abstracto TenantModel con campos created_at y updated_at. | Crear migraciones iniciales y verificar tablas en Supabase. | TenantModel pendiente de aplicar a todas las entidades del dominio hasta definir el modelo de Cliente. |

Reunión del 16/09/2026

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué haré? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/09/2026 | Christian Cuadra | Creé las tablas planes, tipos_entregable, planes_entregables y servicios en Supabase. Cargué los 4 planes reales y 7 servicios de Cosmopolitan. | Construir la interfaz de administración del catálogo en el panel. | Ninguno |
| 16/09/2026 | Esteban Morales | Diseñé el formulario de cotización con los campos para la IA: industria, tamaño, redes actuales y servicios de interés. | Conectar el formulario a Supabase y agregar protección anti-spam. | Ninguno |
| 16/09/2026 | Felipe Gutiérrez | Apliqué las primeras migraciones. Verifiqué tablas en Supabase. Creé el modelo Prospecto con 6 etapas y el modelo Interaccion para el historial. | Crear las vistas de lista y detalle de prospectos. | Ninguno |

Reunión del 18/09/2026

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué haré? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/09/2026 | Christian Cuadra | Construí la vista de planes y servicios en el panel con formulario dinámico de entregables sin recarga de página. Filas inactivas con tachado y opacidad. | Revisar criterios de aceptación de PC-CAT-01 y PC-CAT-02. | Ninguno |
| 18/09/2026 | Esteban Morales | Conecté el formulario de cotización a Supabase. Cada envío crea un prospecto. Agregué campo trampa y límite de 5 envíos por hora por IP. | Implementar la sugerencia automática de plan por reglas. | Ninguno |
| 18/09/2026 | Felipe Gutiérrez | Creé las vistas de lista de prospectos con filtro por etapa y exportación CSV. | Construir la ficha detalle del prospecto. | Ninguno |

Reunión del 23/09/2026

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué haré? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/09/2026 | Christian Cuadra | Construí el dashboard con datos reales: embudo, origen y KPIs. Cotizaciones con numeración automática y estados. Conversión prospecto a cliente sin reingreso de datos. | Construir la vista de impresión y PDF de cotización. | Ninguno |
| 23/09/2026 | Esteban Morales | Implementé la sugerencia automática de plan y conecté el servicio de IA con Gemini para el diagnóstico de cotización generado desde el formulario. | Completar la conversión de prospecto a cliente. | Ninguno |
| 23/09/2026 | Felipe Gutiérrez | Creé el módulo de cotizaciones con precios del catálogo. Vista de impresión operativa. | Resolver el problema de WeasyPrint en Windows para exportación a PDF. | WeasyPrint requiere GTK en Windows. Sin solución definitiva. Registrado como impedimento para Sprint 2. |

Reunión del 26/09/2026

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué haré? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/09/2026 | Christian Cuadra | Construí la vista de planes y servicios propia del panel. Botones de activar/desactivar con confirmación. Errores de validación visibles por campo. Autocompletado desactivado. | Cerrar criterios de aceptación del sprint. | Ninguno |
| 26/09/2026 | Felipe Gutiérrez | Activé 2FA para administradoras con reset por admin y correo de aviso. | Implementar SEO técnico | Ninguno |
| 26/09/2026 | Felipe Gutiérrez | Armé el pipeline de GitHub Actions. Detecté y corregí un bug en los tests del portal que lo tenía fallando. CI en verde. Cerré el Modelo de Base de Datos con diagrama E-R y diccionario completo. | Apoyar el cierre del sprint y la preparación de la Sprint Review. | Ninguno |

Reunión del 28/09/2026

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué haré? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/09/2026 | Christian Cuadra | Corregí 4 bugs: mensajes de sesión sin mostrar en el sitio público, enlace 2FA que retrocedía un paso, formulario CMS sin bordes visibles, ícono del panel que retrocedía. | Preparar el Sprint Backlog del Sprint 2. | Ninguno |
| 28/09/2026 | Felipe Gutiérrez | Completé el CMS del sitio: crear, editar, publicar y despublicar contenido sin código. Probado con 4 casos de prueba (CP-005 a CP-008). | Redactar el acta de Sprint Review y preparar el Sprint Backlog del Sprint 2. | Ninguno |
| 28/09/2026 | Esteban Morales | Validé el sitio responsivo en todos los breakpoints (desktop 1440 px, móvil 390 px). Sin scroll horizontal en ninguna vista. Cerré PC-WEB-03. | Apoyar con la documentación de cierre del sprint. | Ninguno |

Impedimentos detectados en el sprint

WeasyPrint sin solución para Windows: la generación de PDF vía WeasyPrint no funciona en Windows sin GTK instalado. Detectado el 23 de septiembre. Sin solución definitiva al cierre del sprint. Trasladado a Sprint 2.

Mockups con datos distintos a los documentos reales: los planes y precios de los mockups iniciales diferían del PDF enviado por la agencia. Detectado en la primera semana. Resuelto usando siempre el documento de alcance como fuente de verdad.

| ______________________________ Christian Cuadra Scrum Master | ______________________________ Esteban Morales Product Owner | ______________________________ Felipe Gutiérrez Developer |
| --- | --- | --- |

2 de octubre de 2026