Registro de Daily Meetings

Sprint 0 — Plataforma Cosmopolitan

| Período | 10 de agosto — 4 de septiembre de 2026 (S1–S4) |
| --- | --- |
| Participantes | Felipe Gutiérrez (Scrum Master), Esteban Morales, Christian Cuadra |
| Frecuencia | Reuniones internas de coordinación, sin día fijo |
| Formato | Avance de cada integrante, próximos pasos e impedimentos |

# Forma de trabajo durante el Sprint 0

Durante el Sprint 0 el equipo se coordinó en reuniones internas sin día fijo. En ellas cada integrante informaba el avance de los entregables a su cargo, se repartían las tareas siguientes y Esteban Morales comunicaba los resultados de sus reuniones con la agencia.

En este sprint las reuniones no se registraron de forma individual, con fecha y detalle por integrante. Esto se identificó en la Retrospectiva como un punto a mejorar y, desde el Sprint 1, cada daily meeting se registra con el formato indicado al final de este documento.

# Resumen del avance por semana

La columna "Foco de trabajo" corresponde a las actividades planificadas en la Carta Gantt; la columna "Resultado registrado" indica los hechos documentados en el sprint.

| Semana | Foco de trabajo (Carta Gantt) | Resultado registrado |
| --- | --- | --- |
| S1 — 10 al 14 ago | Levantamiento, verificación de accesos y datos disponibles | Inicio del sprint; reunión 1 con la agencia |
| S2 — 17 al 21 ago | Levantamiento; requerimientos y casos de uso | Reunión 2 con la agencia |
| S3 — 24 al 28 ago | Requerimientos; arquitectura, modelo de datos y selección tecnológica | Reunión 3 con la agencia; el 28 de agosto se completan los entregables documentales y PC-TEC-01 |
| S4 — 31 ago al 4 sep | Arquitectura y modelo de datos; diseño de interfaz; entorno y repositorio | Modelo de Base de Datos no completado; Sprint Review interna y Retrospectiva el 4 de septiembre |

# Impedimentos detectados en las reuniones

- Baja disponibilidad de la agencia para reuniones formales.

- Retroalimentación ambigua de la agencia.

- Cambios de alcance solicitados en la semana 3.

- Atraso del Modelo de Base de Datos, trasladado al Sprint 1.

# Formato de registro desde el Sprint 1

Cada daily meeting se registrará en una tabla como la siguiente, una fila por integrante:

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué haré? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa | Felipe Gutiérrez |  |  |  |
| dd/mm/aaaa | Esteban Morales |  |  |  |
| dd/mm/aaaa | Christian Cuadra |  |  |  |

| ______________________________ Felipe Gutiérrez Scrum Master | ______________________________ Esteban Morales Developer | ______________________________ Christian Cuadra Developer |
| --- | --- | --- |

4 de septiembre de 2026