Incremento Funcional

Sprint 2 — Plataforma Cosmopolitan

| Período | 5 de octubre — 23 de octubre de 2026 (S9–S11 de la Carta Gantt) |
| --- | --- |
| Tipo de incremento | Funcional: gestión comercial (prospectos, cotizador y clientes), aislamiento de datos entre clientes, diagnóstico con IA y activación de cuentas de cliente |
| Resultado | 70 de 70 story points en Hecho (100 %). Compromiso inicial de 57 pts, ampliado con PC-IA-01 (13 oct) y PC-AUT-07 (22 oct). |

Historias del sprint

| Historia | Funcionalidad | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-PRO-01 | Prospectos en lista y kanban (5 pts) | Etapas del embudo según el Product Backlog, más «Perdido»; arrastre entre columnas. | Hecho (5 oct) |
| PC-PRO-02 | Registro manual de prospecto (2 pts) | Alta de prospectos desde el panel, con validación de RUT y alerta de duplicados. | Hecho (5 oct) |
| PC-COT-01 | Cotizador en línea (8 pts) | El formulario del sitio sugiere un plan; validación de cantidades, meses y descuento (CP-031, CP-032). | Hecho (20 oct) |
| PC-COT-02 | Revisión de la cotización (5 pts) | Solo la administradora aprueba y envía; envío por correo con plantilla corporativa. | Hecho (20 oct) |
| PC-CLI-01 | Conversión a cliente (5 pts) | Crea el cliente con los datos del prospecto y su plan contratado; el prospecto queda en «Cerrado ganado» (CP-035). | Hecho (20 oct) |
| PC-CLI-02 | Ficha del cliente (8 pts) | Contrato, directrices de marca, objetivos, KPIs con historial y documentos, con permisos por rol (CP-073). | Hecho (20 oct) |
| PC-AUT-04 | Colaboradora solo ve sus clientes (8 pts) | Solo ve sus clientes asignados, con selector de cliente activo (CP-020, CP-021). | Hecho (20 oct) |
| PC-AUT-05 | Cliente solo ve su empresa (8 pts) | Filtro por empresa en el servidor; el intento de entrar al panel queda en la auditoría (CP-019). | Hecho (20 oct) |
| PC-TEC-04 | Suite de pruebas de aislamiento (8 pts) | Pruebas automáticas de acceso entre clientes y por rol, ejecutadas en GitHub Actions; escaneo por rol del 11 oct sin errores 500. | Hecho (20 oct) |
| PC-IA-01 | Diagnóstico de cotización con IA (8 pts) | Borrador de diagnóstico con Gemini a partir del formulario, usando los planes y precios reales del catálogo y respetando el presupuesto declarado; ignora intentos de manipulación escritos en el formulario. Adelantada del Sprint 4. Impedimento I-007 abierto. | Hecho (20 oct) |
| PC-AUT-07 | Activación de cuenta del cliente (5 pts) | La administradora crea la cuenta desde la ficha del cliente y la persona la activa con un enlace por correo; sin registro público. | Hecho (23 oct) |

Tareas del sprint (sin story points)

| ID | Tarea | Estado al cierre |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Modelo de Base de Datos · extensión (el modelo del calendario editorial pasa al Sprint 3) | Hecho (20 oct) |
| T-02 | PC-SEO-01b · Metadatos del CMS publicados en el sitio | Hecho (20 oct) |
| T-03 | MEJORA · Correcciones de la página (QA antes de producción) | Continúa en el Sprint 3 |
| T-04 | MEJORA · Ajustes de identidad visual pedidos por la agencia | Continúa en el Sprint 3 (espera frases y colores) |
| T-06 | MEJORA · Correcciones de seguridad (panel interno y prospectos) | Hecho (12 oct) |
| T-07 | MEJORA · Ajustes de la IA (rendimiento, texto limpio, pruebas) | Hecho (12 oct) |

Mejoras adicionales (no suman puntos)

Sitio: página de asesoría estratégica gratuita (el caso llega por correo, queda como prospecto y sus datos se reutilizan si luego cotiza), origen de la visita (UTM) en el prospecto, precios netos con «+ IVA» y llamados a cotizar en todas las páginas públicas.

Catálogo: solo la administradora crea, edita o desactiva planes y servicios.

Panel: pantalla propia de Configuración de la agencia y confirmaciones en un cuadro propio.

Despliegue: configuración de producción y publicación en Vercel.

Novedades: la sección aparece en el menú del sitio cuando hay entradas publicadas. Pendiente de validar con la agencia, porque en el Sprint 1 se había dejado fuera del alcance.

Correcciones de seguridad

12 oct · Acceso indebido al panel: un usuario cliente con la casilla «Es del equipo» marcada podía entrar al panel y ver prospectos, cotizaciones y la exportación CSV con datos personales de otros clientes. Ahora el acceso depende solo del rol y el formulario de usuarios no permite marcar esa casilla en una cuenta cliente.

12 oct · Formulario público: cualquier visitante podía sobrescribir los datos de un prospecto existente. Ahora solo completa campos vacíos y los datos distintos quedan en el historial.

11 oct · Catálogo: la colaboradora podía editar planes y servicios; ahora solo la administradora.

IA: una prueba automática llamaba a Gemini de verdad y gastaba cuota real; ahora las pruebas nunca llaman a Gemini.

Pruebas

212 pruebas automáticas en verde al cierre (incluye 11 de la activación de cuenta); la integración continua de GitHub pasa.

Ejecutados manualmente el 19 de octubre por Felipe Gutiérrez, con resultado conforme: CP-009 y CP-019.

Pendiente: registrar la ejecución de CP-057, CP-061 y CP-062 (IA) y agregar al Plan de Pruebas los casos de la activación de cuenta.

Validación de la agencia

El 5 de octubre se le pidió a la agencia, por mensaje, información para la página; respondieron el mismo día Pía Mercado y Valentina Frías. Después del cierre del sprint hubo una conversación informal con la agencia, que el equipo no considera Sprint Review. La Sprint Review formal del Sprint 2 está por agendar (a cargo de Esteban Morales); esta sección se completa después de esa reunión.

Pendientes que pasan al Sprint 3

| Tema | Detalle |
| --- | --- |
| Correo en producción | Christian debe confirmar el envío con la casilla real (afecta cotizaciones, PC-AUT-07 y notificaciones). |
| I-007 · Cobros de Gemini | Revisar la cuenta y comparar Google AI Studio con Vertex AI. |
| Identidad visual | La agencia debe enviar las frases y los colores. |
| Calendario editorial | Modelo de datos de apps.content, junto con las historias del Sprint 3. |
| Sprint Review S2 | Reunión formal con la agencia por agendar. Incluir: validación del Sprint 2, los ajustes pedidos el 27 de septiembre, la sección «Novedades» y los documentos de planificación del Sprint 0. |

Criterios de aceptación del Sprint 2 (Carta Gantt)

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Registro de prospectos y vista kanban | Cumplido |
| Cotizador dinámico | Cumplido |
| Conversión a cliente y ficha del cliente | Cumplido |
| Aislamiento de datos entre clientes (trasladado del Sprint 1) | Cumplido |
| Validación del incremento por la agencia | Pendiente (Sprint Review formal por agendar) |

| ______________________________ Felipe Gutiérrez | ______________________________ Esteban Morales | ______________________________ Christian Cuadra |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Developer | Developer |

Documento actualizado al cierre del Sprint 2: 26 de octubre de 2026.