Acta de Sprint Review

Sprint 1 — Plataforma Cosmopolitan

| Fecha de la reunión | Sábado 27 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Modalidad | Reunión con el cliente vía videollamada |
| Participantes | Felipe Gutiérrez, Esteban Morales, Christian Cuadra, Pía Mercado, Valentina Frías |
| Participación de la agencia | Participó. Pía Mercado y Valentina Frías (Agencia Cosmopolitan) asistieron y validaron el incremento. |
| Período revisado | 7 de septiembre — 2 de octubre de 2026 (4 semanas, S5–S8 de la Carta Gantt) |

Entregables revisados

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Sitio corporativo público (home, planes, cotizador) | Completado |
| CMS del sitio: crear, editar y publicar contenido sin código (PC-WEB-02) | Completado |
| Sitio responsivo desktop 1440 px y móvil 390 px (PC-WEB-03) | Completado |
| SEO técnico: meta tags, sitemap.xml, JSON-LD, Open Graph (PC-SEO-01) | Completado |
| Analítica con consentimiento: GA4, GTM, Meta Pixel, UTMs (PC-SEO-02) | Completado |
| Autenticación con identidad de la agencia y registro cerrado (PC-AUT-01) | Completado |
| 2FA para administradoras (PC-AUT-02) | Completado |
| Gestión de usuarios y roles (PC-AUT-03) | Completado |
| Catálogo de planes y servicios administrable desde el panel (PC-CAT-01, PC-CAT-02) | Completado |
| Lista de prospectos con filtro por etapa y exportación CSV (PC-PRO-01) | Adelanto del Sprint 2: mostrado, no cuenta como completado del Sprint 1 |
| Ficha de prospecto con etapas, responsable e historial de interacciones (PC-PRO-02) | Adelanto del Sprint 2: mostrado, no cuenta como completado del Sprint 1 |
| Cotizaciones con precios del catálogo y numeración automática (PC-COT-01) | Adelanto del Sprint 2: mostrado, no cuenta como completado del Sprint 1 |
| Vista de impresión y PDF de cotización (PC-COT-02) | Adelanto del Sprint 2: mostrado, no cuenta como completado del Sprint 1 |
| Conversión de prospecto a cliente sin reingreso de datos (PC-CLI-01) | Adelanto del Sprint 2: mostrado, no cuenta como completado del Sprint 1 |
| Dashboard comercial con datos reales: embudo, origen, KPIs (PC-CRM-01) | Adelanto del Sprint 2: mostrado, no cuenta como completado del Sprint 1 |
| Infraestructura: Supabase PostgreSQL 17 con pgvector, Storage S3 (PC-TEC-01) | Completado |
| Integración continua: pipeline GitHub Actions en verde (PC-TEC-02) | Completado |
| Modelo de Base de Datos con diagrama E-R y diccionario de datos | Completado |

Validación de criterios de éxito

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Sitio corporativo completo con CMS administrable | Cumplido y validado por la agencia |
| Autenticación con control de acceso por roles | Cumplido |
| Catálogo de planes reales cargado y editable | Cumplido — 4 planes y 7 servicios por ahora |
| CRM con gestión de prospectos y cotizaciones | Parcial: los adelantos mostrados (prospectos, cotizaciones, conversión) se validan contra sus criterios en el Sprint 2 |
| IA genera diagnóstico desde el formulario | No cumplido en S1: el diagnóstico con IA corresponde a PC-IA-01 (Sprint 4). El código de integración con Gemini existe, pero la IA queda desactivada hasta configurar la clave de la API. |
| Integración continua operativa | Cumplido |

Retroalimentación de la agencia

Pía Mercado y Valentina Frías participaron en la revisión del incremento del Sprint 1. Sus observaciones fueron:

- Recepción general: el sitio quedó muy completo y la plataforma superó las expectativas del equipo de la agencia.

- Portal del cliente: les gustó mucho la vista del portal tras el inicio de sesión.

- Llamados a la acción: "Que el cliente cada dos segundos le salga un botón para cotizar" (Valentina Frías). Los CTA deben estar presentes, claros y visibles en cada página.

- Visibilidad del logo: solicitan que el logo de la agencia aparezca más veces a lo largo del sitio.

- Asesoría gratuita: agregar como oferta de entrada para captar clientes, destacada en el inicio.

- Documento de marca: las stakeholders enviarán próximamente el documento con frases, colores y elementos para destacar. No bloquea el desarrollo.

Decisiones

- Cierre del Sprint 1: el incremento se revisó con la agencia el 27 de septiembre y el Sprint 1 cierra el 2 de octubre de 2026, con 60 de 65 story points en Hecho; PC-AUT-04, PC-AUT-05 y PC-TEC-04 (24 pts) se trasladan al Sprint 2.

- Inicio del Sprint 2: lunes 5 de octubre de 2026 (semana S9 de la Carta Gantt).

- Alcance del Sprint 2: gestión comercial (prospectos, cotizador y conversión a cliente), aislamiento entre clientes (PC-AUT-04, PC-AUT-05, PC-TEC-04) y ajustes visuales solicitados por la agencia. El portal del cliente y el módulo de contenidos corresponden al Sprint 3.

- Historias nuevas: se agregan PC-WEB-04 (más CTAs), PC-WEB-05 (mayor visibilidad del logo) y PC-WEB-06 (asesoría gratuita) al Product Backlog.

- Documento de marca: se aplica cuando la agencia lo envíe, sin bloquear el desarrollo de Sprint 2.

Estado final

Sprint 1 validado por la agencia. El incremento demostrado fue aceptado en su totalidad.

| Felipe Gutiérrez ______________________ Felipe Gutiérrez | Esteban Morales ______________________ Esteban Morales | Christian Cuadra ______________________ Christian Cuadra |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Developer | Developer |

2 de octubre de 2026