Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Esteban Morales, Christian Cuadra, Felipe Gutierrez |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ing informática |
| Sede | Viña |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma Cosmopolitan |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y arquitectura de sistemas; gestión de proyectos informáticos bajo metodologías ágiles. |
| Competencias | Diseñar y desarrollar soluciones de software que resuelvan problemáticas reales de un negocio o cliente. Aplicar metodologías ágiles (Scrum) para planificar, ejecutar y controlar un proyecto de desarrollo de software. Diseñar arquitecturas de software escalables y seguras, integrando servicios en la nube. Integrar modelos de Inteligencia Artificial en soluciones de software para automatizar procesos de negocio. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Agencia Cosmopolitan es una agencia de marketing digital compuesta por dos socias que atiende a emprendedores, pymes, marcas personales y empresas medianas en Chile. Actualmente gestiona toda su operación comercial y de producción de contenido en Notion y por canales informales de comunicación, sin un sistema que registre de forma trazable el cumplimiento de los planes contratados ni el ciclo de aprobación de contenido. Como resultado, la elaboración de cotizaciones toma 3 días hábiles y el reporte mensual de cada cliente toma 4 días, concentrando en tareas administrativas una parte significativa del tiempo de un equipo de solo dos personas. Esta problemática es relevante para el campo laboral del desarrollo de software, porque expone una necesidad frecuente en pequeñas agencias y empresas de servicios: la falta de herramientas a medida que centralicen su operación sin depender de plataformas genéricas como Notion. Resolverla representa un aporte real para Agencia Cosmopolitan y sus clientes. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en diseñar e implementar una plataforma web responsiva que centralice la gestión comercial y operativa de Agencia Cosmopolitan, incorporando control de cumplimiento de planes contratados, un flujo formal de aprobación de contenido, visualización de métricas y funcionalidades de Inteligencia Artificial aplicadas a la generación de cotizaciones, contenido y reportes. Contempla tres interfaces (sitio corporativo, portal de clientes y panel de administración), un backend desplegado en Google Cloud Platform y la integración de Gemini como modelo de IA generativa. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige poner en práctica de forma integrada las competencias del perfil de egreso: el diseño y desarrollo de la Plataforma Cosmopolitan requiere levantar requerimientos, definir una arquitectura de software en la nube, modelar una base de datos relacional y aplicar Scrum para planificar el trabajo en sprints. Además, la incorporación de Gemini para generar cotizaciones, reportes y contenido pone en práctica directamente la competencia de integrar Inteligencia Artificial en soluciones de software reales. Resolver la problemática de Agencia Cosmopolitan bajo estas competencias permite demostrar, en un caso concreto, la capacidad de construir software que resuelve una necesidad de negocio de principio a fin. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo, compartimos interés por el desarrollo de software con impacto real en negocios pequeños y medianos, por trabajar con arquitecturas en la nube y por explorar la aplicación práctica de Inteligencia Artificial en procesos cotidianos de una empresa, más allá de un uso experimental. Desarrollar este proyecto nos permite combinar esos intereses en un caso real, y nos aporta experiencia concreta en construir un producto de software completo, desde el levantamiento con un cliente real hasta su despliegue, que es justamente el tipo de trabajo que buscamos ejercer profesionalmente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Como equipo, compartimos interés por el desarrollo de software con impacto real en negocios pequeños y medianos, por trabajar con arquitecturas en la nube y por explorar la aplicación práctica de Inteligencia Artificial en procesos cotidianos de una empresa, más allá de un uso experimental. Desarrollar este proyecto nos permite combinar esos intereses en un caso real, y nos aporta experiencia concreta en construir un producto de software completo desde el levantamiento con un cliente real hasta su despliegue que es justamente el tipo de trabajo que buscamos ejercer profesionalmente. Cosmopolitan para el levantamiento de requerimientos y la validación de cada fase. Como factor que podría dificultarlo, la disponibilidad limitada de tiempo de la agencia para reuniones de validación; se mitiga concentrando el levantamiento en las primeras semanas del proyecto y usando plantillas de retroalimentación asíncrona. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar una plataforma web responsiva que centralice la gestión comercial y operativa de Agencia Cosmopolitan, incorporando control de cumplimiento de planes contratados, un flujo formal de aprobación de contenido, visualización de métricas y funcionalidades de Inteligencia Artificial aplicadas a la generación de cotizaciones, contenido y reportes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Implementar autenticación con roles y aislamiento estricto de información entre clientes. 2. Registrar prospectos desde el sitio público y gestionar su avance hasta la conversión en cliente. 3. Modelar los planes y servicios de la agencia de forma administrable, sin intervención en código. 4. Controlar el cumplimiento de la cuota mensual de entregables de cada plan contratado. 5. Formalizar el ciclo semanal de producción, envío, aprobación y versionado de contenido. 6. Consolidar métricas de redes y campañas en dashboards por cliente. 7. Reducir el tiempo de elaboración del reporte mensual mediante generación asistida. 8. Reducir el tiempo de elaboración del diagnóstico de cotización mediante generación asistida. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrolla bajo el marco de trabajo Scrum, elegido por su naturaleza iterativa e incremental, adecuada para construir una plataforma con múltiples módulos interdependientes. El trabajo se organiza en 6 sprints (Sprint 0 a Sprint 5) a lo largo de 18 semanas, cada uno cerrado por un hito verificable: Sprint 0 (levantamiento y diseño), Sprint 1 (base del sistema y sitio corporativo), Sprint 2 (gestión comercial), Sprint 3 (portal de clientes), Sprint 4 (métricas e IA) y Sprint 5 (pruebas, despliegue y cierre). Cada sprint contempla planificación, desarrollo, revisión y una retrospectiva breve antes de iniciar el siguiente. Product Owner: define y prioriza el backlog junto a Agencia Cosmopolitan. Scrum Master: facilita las ceremonias y remueve impedimentos del equipo. Equipo de desarrollo: implementa, prueba y documenta cada incremento del producto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de alcance | Alcance del proyecto: contexto, problema, objetivos y fases comprometidas. | Fija el marco de referencia contra el cual se evalúa todo el desarrollo posterior. |
| Avance | Especificación de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales detallados por módulo. | Permite verificar que lo construido corresponde a lo acordado con la agencia. |
| Avance | Product Backlog | Listado priorizado de épicas e historias de usuario. | Evidencia la planificación del producto antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Modelo de base de datos | Modelo entidad-relación de la plataforma. | Sustenta que el diseño de datos soporta el aislamiento entre clientes. |
| Avance | Documento de arquitectura | Diagrama de arquitectura (interfaces, API, servicios de dominio y datos). | Verifica que el diseño técnico es coherente antes del desarrollo intensivo. |
| Avance | Carta Gantt | Planificación temporal de las actividades por sprint. | Permite seguir el avance real contra lo planificado. |
| Avance | Planilla de riesgos | Registro de riesgos del proyecto y plan de mitigación. | Anticipa factores que podrían afectar el cumplimiento del plan de trabajo. |
| Avance | Plan de pruebas | Casos de prueba definidos para aislamiento de datos y funcionalidades clave. | Asegura que la calidad se planifica desde antes de construir, no al final. |
| Final | Manual de administración | Guía de uso de la plataforma para cada rol del sistema. | Permite validar que la solución es utilizable, no solo funcional. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Levantar y analizar requerimientos de software a partir de las necesidades de un cliente u organización, y diseñar la arquitectura de la solución. | Sprint 0 — Levantamiento y diseño | Levantamiento de requerimientos, arquitectura, modelo de datos y diseño de interfaz. | Documento de alcance, reuniones con la agencia, herramienta de diagramación. | Semanas 1 a 4 | Esteban Morales, Christian Cuadra, Felipe Gutierrez | Depende de la disponibilidad de la agencia para las reuniones de levantamiento. |
| Desarrollar componentes de software aplicando buenas prácticas de programación, autenticación y seguridad. | Sprint 1 — Base del sistema y sitio corporativo | Autenticación, roles, catálogo de planes, sitio corporativo y CMS. | Google Cloud Platform (Cloud Run, Cloud SQL), Firebase Authentication. | Semanas 5 a 8 | Esteban Morales, Christian Cuadra, Felipe Gutierrez | Cierra con el Hito 1 — Sitio corporativo en línea. |
| Implementar funcionalidades de un sistema de información de acuerdo a requerimientos funcionales definidos. | Sprint 2 — Gestión comercial | Prospectos, kanban, cotizador dinámico y conversión a cliente. | Cloud SQL, Gemini (Vertex AI). | Semanas 9 a 11 | Esteban Morales, Christian Cuadra, Felipe Gutierrez | Requiere reglas de cotización validadas con la agencia. |
| Desarrollar soluciones de software para la gestión y trazabilidad de procesos de negocio. | Sprint 3 — Portal de clientes | Calendario editorial, aprobación y versionado de contenido, cumplimiento del plan. | Cloud Storage, Cloud SQL. | Semanas 12 a 14 | Esteban Morales, Christian Cuadra, Felipe Gutierrez | Se usará contenido ficticio para no depender de clientes reales. |
| Integrar servicios de Inteligencia Artificial en soluciones de software para apoyar la toma de decisiones. | Sprint 4 — Métricas e IA | Campañas, dashboards y las tres funcionalidades de IA (cotización, reporte, copy). | Gemini (Vertex AI), APIs de redes sociales. | Semanas 15 a 17 | Esteban Morales, Christian Cuadra, Felipe Gutierrez | Depende del acceso a cuentas de prueba de Meta Ads e Instagram. |
| Verificar la calidad de una solución de software mediante pruebas, y desplegarla en un ambiente de producción. | Sprint 5 — Pruebas, despliegue y cierre | Pruebas de aislamiento, despliegue del ambiente, documentación y validación. | Ambiente de Google Cloud Platform, checklist de pruebas. | Semanas 17 y 18 | Esteban Morales, Christian Cuadra, Felipe Gutierrez | Cierra con el Hito 3 — Acta de aceptación e informe final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.