## Slide 1
CAPSTONE
Plataforma Cosmopolitan
Centralizando la gestión comercial y operativa de Agencia Cosmopolitan
INTEGRANTES
Esteban Morales
Christian Cuadra
Felipe Gutiérrez
1

## Slide 2
ÍNDICE
Tabla de contenidos
Plataforma Cosmopolitan
2
01
Contexto
02
Problema
03
Necesidad
04
Solución
05
RF, RNF, épicas e historias
06
Arquitectura
07
Modelo de datos
08
Metodología
09
Roles
10
Evidencias por Sprint
11
Cronograma actualizado
12
Demostración del incremento
13
Conclusiones y próximos pasos
14
Reflexión final
Cada diapositiva lleva el número del tema en su encabezado y el número de página abajo a la derecha.

## Slide 3
1 · CONTEXTO
Una agencia que crece más rápido que sus procesos
Plataforma Cosmopolitan
3
Agencia Cosmopolitan es una agencia de marketing digital compuesta por dos socias, orientada a emprendedores, pymes, marcas personales y empresas medianas. Ofrece cuatro planes mensuales y servicios contratables por separado.
Hoy la operación se gestiona en Notion, herramienta que el equipo reporta como difícil de mantener, y la comunicación con clientes se realiza por canales informales.
CADENA DE VALOR
1.
Prospecto
2.
Cotización
3.
Cliente
4.
Plan contratado
5.
Producción
6.
Aprobación
7.
Publicación
8.
Métricas
9.
Reporte

## Slide 4
2 · PROBLEMA
Visibilidad limitada y procesos manuales
Plataforma Cosmopolitan
4
Reporte mensual manual
4 días de elaboración por cliente: el proceso más costoso en horas.
Cotización manual
3 días hábiles comprometidos; retrasa el cierre comercial.
Aprobación por canales informales
Envío de gráficas sin registro formal: sin trazabilidad de lo aprobado.
Control manual de la cuota del plan
Seguimiento manual de entregables: riesgo de incumplimiento contractual.
Información dispersa en Notion
Herramienta de difícil mantención: sin fuente única de verdad.
Problema central La agencia no dispone de un sistema que registre de forma trazable el cumplimiento de los planes ni el ciclo de aprobación de contenido, y elabora manualmente cotizaciones y reportes, concentrando en esas tareas una parte significativa del tiempo de un equipo de dos personas.

## Slide 5
3 · NECESIDAD
Lo que la agencia necesita resolver
Plataforma Cosmopolitan
5
Centralización con trazabilidad
Una sola plataforma que reemplace Notion y los canales informales.
Automatización asistida por IA
Reducir el tiempo de cotización y reporte mediante generación asistida.
Flujo formal de aprobación
Registrar quién aprobó, cuándo y qué versión de cada contenido.
Visibilidad del cumplimiento
Que agencia y clienta vean el estado del plan contratado en una pantalla.
CRITERIOS DE ÉXITO
✓
Una pieza de contenido recorre el ciclo completo, desde su creación hasta la aprobación de la clienta, sin salir de la plataforma.
✓
El borrador del reporte mensual se genera en minutos, frente a los 4 días actuales.
✓
El estado de cumplimiento del plan de cualquier cliente es visible en una pantalla.
✓
La agencia valida la solución en una sesión formal de aceptación.

## Slide 6
4 · SOLUCIÓN
Una plataforma web que ordena el ciclo completo
Plataforma Cosmopolitan
6
Diseñar e implementar una plataforma web responsiva que centralice la gestión comercial y operativa de Agencia Cosmopolitan, incorporando control de cumplimiento de planes, un flujo formal de aprobación de contenido, visualización de métricas y funcionalidades de Inteligencia Artificial aplicadas a cotizaciones, contenido y reportes.
Fase 1
Sitio corporativo, CMS, SEO, analítica y captación
Sprints 0–1 · Construida (S1 cerrado)
Fase 2
Gestión comercial: prospectos, cotizador, conversión a cliente
Sprint 2 · En curso
Fase 3
Portal de clientes: calendario, aprobaciones, solicitudes, archivos, métricas, KPIs, campañas y reportes
Sprints 3–5 · Planificada

## Slide 7
5.1 · REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Requerimientos funcionales
Plataforma Cosmopolitan
7
Autenticación, roles y aislamiento
Sesiones, 2FA para administradoras y ámbito de datos por cliente.
Catálogo de planes y servicios
Planes y entregables administrables, sin intervención en código.
Gestión comercial
Prospectos, kanban, conversión a cliente y cotizador dinámico.
Ficha del cliente
Contrato, directrices de marca, objetivos, KPIs y documentos.
Cumplimiento del plan
Entregables comprometidos vs. entregados y aprobados, por mes.
Calendario editorial y aprobación
Estados, versionado y registro de quién aprobó y cuándo.
Campañas y métricas
Ingesta por archivo e integración; dashboards por cliente.
Portal del cliente
Avance del plan, aprobaciones, KPIs, reportes y solicitudes.

## Slide 8
5.2 · REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Requerimientos no funcionales
Plataforma Cosmopolitan
8
Disponibilidad
Ambiente desplegado y accesible durante la evaluación.
Identidad
Interfaz conforme al manual de marca de la agencia.
Rendimiento
Vistas principales bajo tres segundos con volumen de prueba.
SEO
URLs amigables, sitemap, metadatos, datos estructurados, Core Web Vitals.
Usabilidad
Diseño responsivo desde 360 px, con enfoque mobile first.
Analítica
GA4, Search Console, Tag Manager, Meta Pixel, UTM y consentimiento.
Simplicidad
Un solo camino por tarea, evitando configurabilidad excesiva.
Trazabilidad
Toda aprobación registra autor, fecha y versión.
Accesibilidad
Contraste suficiente, navegación por teclado, formularios etiquetados.
Mantenibilidad
Código versionado, entorno reproducible mediante contenedores.

## Slide 9
5.3 · ÉPICAS
Cada rol, una necesidad de fondo
Plataforma Cosmopolitan
9
Administradora
Para gestionar la agencia
Necesito centralizar la gestión comercial y operativa de la agencia, para dejar de depender de Notion y de canales informales.
Colaboradora
Para producir contenido
Necesito acceder solo a la información de mis clientes asignados, para trabajar sin exponer datos de otros clientes.
Cliente aprobador
Para aprobar mi contenido
Necesito revisar y aprobar el contenido de mi marca desde un solo lugar, para tener trazabilidad de lo que autoricé.
Cliente lector
Para estar informada
Necesito visualizar el estado de mi plan y mis métricas, para estar al tanto sin gestionar directamente el contenido.

## Slide 10
5.4 · HISTORIAS DE USUARIO
De la épica a la funcionalidad concreta
Plataforma Cosmopolitan
10
Administradora
Como administradora, quiero ver el cumplimiento del plan de cada cliente en una sola pantalla, para detectar riesgos de incumplimiento a tiempo.
Colaboradora
Como colaboradora, quiero cargar contenido al calendario editorial y enviarlo a revisión, para cumplir el ciclo semanal de aprobación.
Cliente aprobador
Como cliente aprobador, quiero aprobar o solicitar cambios sobre el contenido enviado, para mantener control sobre lo que se publica a nombre de mi marca.
Cliente lector
Como cliente lector, quiero descargar el reporte mensual de mi cuenta, para revisar resultados sin depender de que me lo envíen.
Prospecto
Como prospecto, quiero cotizar en línea respondiendo un formulario, para recibir un diagnóstico y un plan sugerido en minutos.

## Slide 11
6 · ARQUITECTURA
Arquitectura de lo realmente construido
Plataforma Cosmopolitan
11
USUARIOS
Visitante / prospecto
Cliente aprobador
Cliente lector
Colaboradora
Administradora
APLICACIÓN WEB · Django 5.1 (Python)
website
crm
clients
catalog
content
accounts
core (aislamiento)
ai
metrics
reports
notifications
Seguridad: django-allauth + 2FA (MFA), cuatro roles, TenantMiddleware y TenantManager: cada consulta se filtra por cliente.
Interfaz: plantillas Django + HTMX, Tailwind con colores de marca.
Reportes: WeasyPrint (PDF de cotización).
Supabase · PostgreSQL 17 + pgvector
Base de datos única, con filtro por cliente
Supabase Storage (API S3)
Documentos del cliente y archivos
Upstash Redis + Celery
Cola de tareas (configurada)
Gemini (IA)
Conectada (Google AI Studio)
GitHub Actions (CI)
Ejecuta las pruebas en cada push
Verde construido · naranja pendiente de configurar · gris planificado (Sprints 3–4). Hosting: por definir.

## Slide 12
7 · MODELO DE DATOS
Modelo de datos: 17 entidades en 5 dominios
Plataforma Cosmopolitan
12
Acceso y auditoría
User · rol, cliente, clientes asignados
RegistroAuditoria · usuario, acción, fecha
RegistroIA · usuario, prospecto
Catálogo
Plan · precio, entregables
PlanEntregable · plan ↔ tipo, cantidad
TipoEntregable
Servicio
Gestión comercial (CRM)
Prospecto · etapa, origen, responsable, plan sugerido
Interaccion · prospecto, autor
Tarea · responsable, prospecto
Cotizacion · prospecto, totales, estado
CotizacionItem · plan o servicio
Cliente (aislado por cliente)
Cliente · ficha, plan, contacto
DocumentoCliente · archivo, tipo
KPICliente · meta, valor inicial
MedicionKPI · fecha, valor
Contenido del sitio
Contenido · CMS: título, texto, publicado
Relaciones clave
Prospecto → Cotización → Ítems
Prospecto → Cliente (conversión 1 a 1)
Cliente → Documentos, KPIs → Mediciones
Cliente, Documento, KPI y Medición se filtran por cliente (TenantModel)
Fuente: modelos reales del código (Django). El Anexo de Modelo de Datos del Sprint 1 quedó desactualizado: no incluye ficha, documentos ni KPIs del cliente.

## Slide 13
8 · METODOLOGÍA
Scrum, en seis sprints y 18 semanas
Plataforma Cosmopolitan
13
Marco de trabajo ágil e iterativo. El proyecto se organiza en 6 sprints (S0 a S5) a lo largo de 18 semanas, cada uno cerrado por una revisión con acta y, en las fases, por un hito verificable (3 hitos).
Entrega temprana y continua
Cada sprint cierra con una fase o capacidad usable.
Hitos verificables
3 hitos: proyecto definido, gestión comercial y acta de aceptación.
Iterativo e incremental
El alcance de las fases 1 a 3 se construye por etapas.
SPRINTS DEL PROYECTO
S0
Levantamiento y diseño
S1
Base del sistema y sitio corporativo
S2
Gestión comercial
S3
Portal de clientes
S4
Métricas e IA
S5
Pruebas, despliegue y cierre
Cada sprint produce 9 documentos (ver tema 10).

## Slide 14
9 · ROLES
Roles del equipo
Plataforma Cosmopolitan
14
FG
Felipe Gutiérrez
Scrum Master
Facilita el proceso, mantiene los documentos del sprint y desarrolla.
EM
Esteban Morales
Developer · contacto con la agencia
Canal directo con Agencia Cosmopolitan y desarrollo.
CC
Christian Cuadra
Developer
Desarrollo; guía propuesto del aislamiento por colaboradora (PC-AUT-04).
PM
Pía Mercado
Product Owner
Representante de Agencia Cosmopolitan
Stakeholders de la agencia: Pía Mercado y Valentina Frías (participaron en la revisión del Sprint 1).

## Slide 15
10 · EVIDENCIAS POR SPRINT
Evidencias por cada Sprint terminado y en curso
Plataforma Cosmopolitan
15
Sprint 0
Levantamiento y diseño
10 ago – 4 sep 2026
Terminado
3 / 3 pts
PC-TEC-01 · Modelo de BD trasladado a S1
Sprint 1
Base del sistema y sitio
7 sep – 2 oct 2026
Terminado
60 / 65 pts
3 historias (24 pts) trasladadas a S2; PC-TEC-03 fuera de alcance
Sprint 2
Gestión comercial
5 – 23 oct 2026 (por confirmar)
En curso
7 / 65 pts en Hecho
Al 13 oct: 2 en Hecho, 2 en revisión, 6 por validar
Las diapositivas 10.1 a 10.5 muestran, por sprint: Sprint Backlog, Kanban Board, Impediment Log, Burndown Chart y Acta de Sprint Review.
El Sprint 2 sigue abierto: sus cifras son el corte del 13 de octubre y se actualizan en la Sprint Review.

## Slide 16
10.1 · SPRINT BACKLOG
Sprint Backlog: lo comprometido y su estado
Plataforma Cosmopolitan
16
SPRINT 0 · 3 de 3 pts (100%)
ID | Historia | Pts | Estado
PC-TEC-01 | Repositorio y entorno base | 3 | Hecho
SPRINT 1 · 60 de 65 pts (92%)
Historia (PC-…) | Pts | Estado
AUT-01 Inicio y cierre de sesión | 3 | Hecho
AUT-02 2FA administradoras | 3 | Hecho
AUT-03 Usuarios y roles | 5 | Hecho
AUT-06 Log de auditoría | 5 | Hecho
CAT-01 Catálogo de planes | 5 | Hecho
CAT-02 Catálogo de servicios | 3 | Hecho
WEB-01 Sitio con planes y servicios | 5 | Hecho
WEB-02 CMS del sitio | 8 | Hecho
WEB-03 Sitio responsivo | 3 | Hecho
SEO-01 SEO técnico | 5 | Hecho
SEO-02 Analítica con consentimiento | 5 | Hecho
CAP-01 Formulario de captación | 5 | Hecho
TEC-02 Integración continua | 5 | Hecho
Trasladadas a S2: AUT-04, AUT-05, TEC-04 (24 pts). TEC-03 (5 pts) fuera de alcance.
SPRINT 2 · 7 de 65 pts (corte 13 oct)
Historia (PC-…) | Pts | Estado
PRO-01 Prospectos lista y kanban | 5 | Hecho
PRO-02 Registro de prospecto | 2 | Hecho
CLI-01 Conversión a cliente | 5 | En revisión
AUT-04 Colaboradora ve sus clientes | 8 | En revisión
COT-01 Cotizador en línea | 8 | Por hacer*
COT-02 Revisión de cotización | 5 | Por hacer*
CLI-02 Ficha del cliente | 8 | Por hacer*
AUT-05 Cliente ve su empresa | 8 | Por hacer*
TEC-04 Pruebas de aislamiento | 8 | Por hacer*
IA-01 Diagnóstico de cotización con IA | 8 | Por hacer*
* Estado en Trello. Estas historias ya tienen avance construido con pruebas automáticas en verde, pero se mueven de columna solo al validarlas contra sus criterios de aceptación.

## Slide 17
10.2 · KANBAN BOARD
Kanban Board: tarjetas por columna al cierre / corte
Plataforma Cosmopolitan
17
Conteo de tarjetas por columna. S0 y S1 según sus planillas; S2 según el Kanban Board al 13 de octubre.
Sprint 0
10 ago – 4 sep
POR HACER
0
EN PROCESO
0
EN REVISIÓN
0
HECHO
1
Sprint 1
7 sep – 2 oct · cierre, corte 5 oct
POR HACER
0
EN PROCESO
0
EN REVISIÓN
0
HECHO
25
Sprint 2
13 oct · Kanban Board
POR HACER
17
EN PROCESO
2
EN REVISIÓN
2
HECHO
4
Las capturas del tablero de Trello de cada corte se guardan como evidencia junto a la planilla.

## Slide 18
10.3 · IMPEDIMENT LOG
Impediment Log: qué nos frenó y cómo se resolvió
Plataforma Cosmopolitan
18
ID | Impedimento | Reportado | Estado | Resolución | Sprint
I-001 | Atraso en documentación de sprint | 15 sep | Resuelto | Generación concurrente de documentos durante el sprint | S0 → S1
I-002 | Cliente escapa de reuniones | 20 sep | En monitoreo | Protocolo de confirmación con 72 h de anticipación | S0 → S2
I-003 | Feedback ambiguo del cliente | 22 sep | Resuelto | Formulario de validación específica | S0 → S1
I-004 | Cambios de alcance sin control | 10 sep | En monitoreo | Congelamiento formal de requerimientos | S0 → S2
I-005 | Atraso de interfaz | 15 sep | Resuelto | Faltaba la paleta de colores de los clientes | S0
I-006 | Bug de login: email guardado con mayúscula | 25 sep | Resuelto | Se normalizó el dato y se corrigió el guardado del modelo | S1
Sprint 2: arrastra I-002 e I-004 (en monitoreo); aún sin impedimentos nuevos registrados al 11 de octubre.
I-001 e I-003: la fecha real de cierre está por confirmar.

## Slide 19
10.4 · BURNDOWN CHART
Burndown Chart: puntos restantes por sprint
Plataforma Cosmopolitan
19
Chart: Sprint 0 · 3 pts
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ideal | 3 | 2.84 | 2.68 | 2.53 | 2.37 | 2.21 | 2.05 | 1.89 | 1.74 | 1.58 | 1.42 | 1.26 | 1.11 | 0.95 | 0.79 | 0.63 | 0.47 | 0.32 | 0.16 | 0
Real | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Sprint 1 · 65 pts
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ideal | 65 | 61.6 | 58.2 | 54.7 | 51.3 | 47.9 | 44.5 | 41.1 | 37.6 | 34.2 | 30.8 | 27.4 | 23.9 | 20.5 | 17.1 | 13.7 | 10.3 | 6.8 | 3.4 | 0
Real | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Chart: Sprint 2 · 65 pts (en curso)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ideal | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Real | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
Eje horizontal: día hábil del sprint. S0 terminó el día 15 (28 ago), 5 días antes del cierre. S1 cerró con 60 de 65 pts (los 5 restantes son PC-TEC-03, fuera de alcance). S2: día 6 (13 oct), 58 pts restantes de 65: se sumó PC-IA-01 (8 pts) y no se han quemado puntos desde el día 1.
Burndown S1 reconstruido el 5 oct con las fechas de término del Sprint Backlog (26 y 27 sep, fin de semana, se acumulan el 28 sep).

## Slide 20
10.5 · ACTA DE SPRINT REVIEW
Acta de Sprint Review por sprint
Plataforma Cosmopolitan
20
Sprint 0
Viernes 4 sep 2026
Revisión interna del equipo
La agencia no participó. Validación pendiente en acta complementaria.
Firma en blanco · PO por confirmar
Sprint 1
Sábado 27 sep 2026
Videollamada con la agencia
Participaron Pía Mercado y Valentina Frías: sitio muy completo; piden más CTAs, logo y asesoría gratuita.
Firma en blanco · PO por confirmar
Sprint 2
Cierre previsto 23 oct 2026
Por agendar con la agencia
La Sprint Review aún no se realiza.
Firma pendiente
Las actas S0 y S1 tienen espacio de firma, aún en blanco. El Acta S1 se corrigió el 5 oct (roles, adelantos del S2 e IA). Se anexa la copia firmada cuando se confirme quién firma por la agencia.

## Slide 21
11 · CRONOGRAMA ACTUALIZADO
Carta Gantt con el estado real al 13 de octubre
Plataforma Cosmopolitan
21
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Sprint 0 · Levantamiento y diseño
Cerrado
Sprint 1 · Base del sistema y sitio
Cerrado
Sprint 2 · Gestión comercial
En curso
Sprint 3 · Portal de clientes
Planificado
Sprint 4 · Métricas e IA
Planificado
Sprint 5 · Pruebas, despliegue y cierre
Planificado
Hoy · 13 oct (S10)
Hito 1
Hito 2
Hito 3
Hitos (según Carta Gantt)
Fechas de S0, S1 y S2 según planillas; S3 a S5 según Carta Gantt original.

## Slide 22
12 · DEMOSTRACIÓN DEL INCREMENTO
Demostración del incremento (solo historias clave)
Plataforma Cosmopolitan
22
HISTORIAS CLAVE A MOSTRAR (confirmadas)
1
Prospecto cotiza en línea y recibe un plan sugerido (COT-01, CAP-01)
2
La agencia ve el prospecto en lista/kanban y revisa la cotización (PRO-01, COT-02)
3
Conversión a cliente y ficha del cliente con KPIs (CLI-01, CLI-02)
4
Una colaboradora solo ve a sus clientes asignados (AUT-04, TEC-04)
5
Administradora edita el sitio desde el CMS sin código (WEB-02)
FORMATO Y HOSTING
Exigencia del profesor: demostración en vivo, sobre hosting con IP pública.
Plan A (decidido): video grabado de la demo; Felipe consulta al profesor si lo acepta.
Plan B: despliegue en Vercel como segunda opción.
PENDIENTES ANTES DE LA DEMO
Presentación: martes 6 de octubre de 2026.
Grabar el video de las 5 historias antes de presentar.
Confirmar con el profesor que el video es válido.
Hosting y URL pública: por definir (hoy solo corre en local con Supabase).
Cuentas y datos de prueba para cada rol.

## Slide 23
13 · CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS
Conclusiones y próximos pasos
Plataforma Cosmopolitan
23
CONCLUSIONES
Fase 1 construida: sitio corporativo, CMS, SEO, analítica, login con 2FA, catálogo y captación (S1: 60 de 65 pts).
Sprint 2 en marcha: prospectos, cotizador, conversión, ficha del cliente y aislamiento ya tienen avance; 7 de 65 pts en Hecho al 13 oct.
Aislamiento por cliente: solución central de seguridad, cubierta por pruebas automáticas en verde.
Validación con la agencia: S1 revisado el 27 sep con feedback concreto; S0 sin validar.
PRÓXIMOS PASOS
Cerrar el Sprint 2 (23 oct): validar historias contra criterios, vista de cliente (AUT-05) y acta.
Decidir hosting y publicar con IP pública para la demo.
Sprint 3: portal de clientes, calendario y aprobación.
Sprint 4: métricas y las demás funciones de IA (la conexión con Gemini ya está hecha).
Sprint 5: pruebas de seguridad y rendimiento, despliegue y acta de aceptación.
Definir al Product Owner y firmar las actas.

## Slide 24
14 · REFLEXIÓN FINAL
Reflexión final del equipo
Plataforma Cosmopolitan
24
“
Trabajar en Plataforma Cosmopolitan me obliga a moverme entre capas: desde el modelo de datos y el aislamiento por cliente, hasta la integración de Gemini para generar cotizaciones y reportes. Lo que más voy a aprender es a diseñar pensando en seguridad desde la base, no como un parche al final: cada decisión de arquitectura tiene que responder primero “¿a qué cliente pertenece esto?” antes de resolver cualquier otra cosa.
Felipe Gutiérrez
“
Concluyo que este trabajo me sirve profesionalmente, porque me permitió mejorar en el área en la que me quiero especializar: datos. Trabajar en cómo se maneja y se utiliza la información de cada cliente, desde cómo se estructura hasta cómo se usa para generar reportes, cotizaciones y respuestas de la IA, fue la parte del proyecto que más se conecta con lo que quiero seguir desarrollando.
Christian Cuadra
“
Hasta esta primera etapa, uno de los principales aprendizajes ha sido entender que antes de desarrollar una solución es fundamental conocer bien el problema y definir con claridad qué se quiere resolver. Me gustó especialmente el proceso de analizar las necesidades de la agencia y comenzar a convertirlas en requerimientos y objetivos concretos. Esta fase me permitió valorar mucho más la planificación inicial.
Esteban Morales

## Slide 25
Gracias
Plataforma Cosmopolitan · Esteban Morales · Christian Cuadra · Felipe Gutiérrez
25